| Manual Metodológico de Implementación Sistema Integral de Gestión de Archivo | ISSSTE BAJA CALIFORNIA Subdelegación de Administración Departamento de Recursos Humanos Versión 1.0 (2026) |
| --- | --- |

# 1. Introducción y Enfoque Estratégico

### 1.1 El Dilema Clave: ¿Ajustar el Archivo al Sistema o el Sistema al Archivo?

Uno de los errores más comunes en la digitalización de archivos físicos es intentar ordenar y reclasificar todas las carpetas en papel antes de registrarlas en el sistema. En la práctica institucional, ese enfoque colapsa la operación diaria, genera extravíos temporales y agota el esfuerzo del personal sin mostrar avances tangibles a corto plazo.

Principio Rector Institucional

"No muevas el archivo para encajarlo en el software; modela el software para que refleje la realidad física de tus gavetas, y utiliza el software para gobernar el orden."

| Enfoque | Impacto y Consecuencias Reales | Veredicto |
| --- | --- | --- |
| Ajustar el Archivo al Sistema Mover y reclasificar todo en papel antes de capturar | Riesgo crítico. Provoca pérdida temporal de carpetas activas, estrés severo en el personal y meses de trabajo a ciegas sin resultados visibles para las autoridades. | No Recomendado |
| Ajustar el Sistema al Archivo Metodología Bottom-Up por cajón cerrado | Riesgo mínimo. El sistema asimila la distribución actual de los archiveros (rangos alfabéticos y directivos), asignando códigos de barras inmediatos y blindando la custodia desde el día uno. | Recomendado |

# 2. Preparativos Previos (Checklist Operativo)

Antes de iniciar formalmente las jornadas de captura en la sala de archivo, el área debe verificar los siguientes cuatro elementos:

- Estación de Trabajo: Computadora de escritorio o laptop conectada a la red local institucional con navegador moderno (Google Chrome o Microsoft Edge).

- Impresora Térmica de Etiquetas: Calibrada con rollos de etiquetas autoadhesivas estándar de archivo, verificando que la impresión de códigos de barras sea nítida y legible.

- Lectores Ópticos: Lector USB tipo pistola para la mesa de trabajo o teléfono móvil inteligente con la cámara habilitada (el sistema integra escáner autónomo sin internet).

- Catálogo Inicial de Archiveros: Registrar en el menú Sistema → Archiveros las gavetas y cajones exactamente como se encuentran rotulados hoy en día (ejemplo: Gaveta G-01, Cajones 1 a 4 con sus rangos A - C, D - G, etc.).

# 3. Metodología en Tres Fases de Adopción

1

Fase 1: Censo y Etiquetado Masivo ("Cajón por Cajón")
Digitalización estricta gaveta por gaveta con el módulo de Alta Continua. Cada cajón concluido queda 100% blindado sin alterar su orden tradicional.

2

Fase 2: Circuito Estricto de Préstamos (Tolerancia Cero)
A partir del inicio del proyecto, ningún expediente sale de Recursos Humanos sin registro digital previo, aprovechando los préstamos para etiquetar carpetas rezagadas.

3

Fase 3: Auditorías de Control y Reubicación Dinámica
Mantenimiento preventivo periódico con escáner inteligente para verificar que el contenido físico de los cajones coincida con la base de datos.

# 4. Fase 1: Procedimiento de Alta Continua

Este módulo fue creado para capturar a gran velocidad sin necesidad de navegar entre pantallas:

- Selección de Sesión: En el menú lateral, ingresar a Expedientes → Alta Continua (WIP). Seleccionar el archivero (ej. G-01) y el cajón correspondiente (ej. Cajón 1 — [ Rango: A - C ]). El sistema mostrará la cantidad de empleados pendientes y censados.

- Extracción Física: El operador toma la primera carpeta física del cajón. En pantalla aparecerá automáticamente el primer empleado pendiente en orden alfabético.

- Cotejo y Creación: Se confirma que los datos en pantalla (RFC, número de empleado, puesto) coincidan con la carpeta en mano y se presiona "Crear Expediente y Etiqueta".

- Impresión y Pegado: Se presiona el botón "Imprimir Etiqueta". La impresora emite la etiqueta con código de barras institucional. Se adhiere al lomo de la carpeta y se regresa al cajón.

- Avance Inmediato: Se presiona "Confirmar y Siguiente" y el sistema presenta automáticamente el siguiente expediente.

Protocolo para Excepciones Durante el Censo

- Si el empleado en pantalla no tiene carpeta en ese cajón: Presionar el botón "Aplazar (carpeta no está en este lote)". El empleado pasa a la bandeja inferior de espera y el flujo continúa sin trabarse.

- Si aparece una carpeta que pertenece a otra letra: Se aparta físicamente en una bandeja de "Pendientes de Reubicación" para ingresarla cuando se trabaje su cajón correspondiente.

- Doble verificación de seguridad: Si un empleado ya tenía expediente previo, el sistema bloquea automáticamente la creación para evitar duplicidades.

# 5. Fase 2: Circuito de Préstamos y Custodia

| Etapa | Responsable | Acción Operativa |
| --- | --- | --- |
| 1. Solicitud | Usuario Solicitante / RH | Se registra la petición en el sistema especificando el motivo oficial del préstamo. |
| 2. Aprobación | Encargado de Archivo (RH) | Valida la solicitud en la Mesa de Control. Al autorizar, se genera la orden de extracción para el operador. |
| 3. Extracción | Operador (Planta Baja) | Localiza la carpeta en la gaveta y escanea el código de barras en la pantalla de Despacho. El estado cambia en tiempo real a "Extraído". |
| 4. Entrega | Encargado de Archivo | Registra la nota de inspección física (número de fojas y estado de carátula) y entrega la carpeta física al solicitante. |
| 5. Devolución | Operador / Encargado | Al recibir la carpeta devuelta, se escanea su código y se registra el estado físico en que se recibe. Se coloca en su gaveta y se confirma el re-archivado. |

# 6. Fase 3: Auditorías y Reubicación Dinámica

Conforme los expedientes circulan por trámites administrativos, no es necesario volver a reorganizar el archivo a mano:

- Reubicación Dinámica: Si un expediente devuelto ya no cabe en su cajón original, el operador accede a Expedientes → Escáner Inteligente, escanea el código y le asigna una nueva gaveta. La base de datos y la bitácora histórica quedan actualizadas de inmediato.

- Auditoría Preventiva: En Expedientes → Auditoría, el supervisor puede seleccionar un cajón y pistolear consecutivamente todos los expedientes presentes. El sistema marcará en verde los correctos, alertará si falta alguno prestado y detectará carpetas mal ubicadas.

# 7. Plan de Trabajo Recomendado (Primeras Dos Semanas)

| Período | Objetivo Principal | Meta Tangible |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 (Días 1-2) | Configuración del catálogo de ubicaciones físicas y calibración de impresoras térmicas. | Catálogo completo de archiveros cargado en el sistema. |
| Semana 1 (Días 3-5) | Prueba piloto de Alta Continua con la Gaveta G-01 y capacitación del personal de ventanilla. | Primer cajón 100% etiquetado y personal familiarizado con el escáner. |
| Semana 2 en adelante | Cierre de préstamos manuales e inicio del censo progresivo diario. | Cero salidas informales sin folio digital y avance de 1 a 2 cajones censados por día. |

ISSSTE Baja California — Plataforma Integral de Gestión y Control Documental de Archivo (2026)